로그라이크 강화학습 프로젝트

AI가 스스로 게임을 배우고, 전술을 추천하기까지

3개월 설계 문서 · 입문자용

작성일: 2026-07-01

# 목차

# 0. 이 문서를 읽는 법

이 문서는 Python을 이제 막 시작한 입문자를 기준으로 작성했습니다. 어려운 용어는 처음 나올 때 쉬운 말로 풀어서 설명하고, 각 단계마다 '지금 무엇을, 왜 하는지'를 다시 짚어줍니다. 순서대로 읽되, 막히면 언제든지 앞 장으로 돌아와도 됩니다.

전체 구조는 이렇습니다. 먼저 프로젝트가 무엇인지(1장)와 강화학습 개념(2장)을 이해하고, 만들 게임(3장)과 사용할 도구(4장)를 정한 뒤, 전체 그림(5장)을 봅니다. 그다음 3개월을 주 단위로 나눈 실행 계획(6장)을 따라가고, 마지막에 전술 추천 기능(7장)과 위험 요소(8장), 성공 기준(9장), 다음 단계(10장)를 확인합니다.

핵심 한 줄 요약: '작게 만들어서 → AI에게 시켜보고 → 잘 되면 조금씩 키운다'. 이 원칙만 지키면 3개월 안에 충분히 완성할 수 있습니다.

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 한 문장 목표

직접 만든 간단한 로그라이크 게임을 AI에게 반복해서 시키고, AI가 강화학습으로 최종 보스를 안정적으로 처치하는 방법을 스스로 익히게 한 뒤, 그렇게 배운 전술을 사람 플레이어에게 상황에 맞게 추천하는 것.

## 1.2 로그라이크가 뭔가요

로그라이크는 매번 지도와 아이템이 새로 바뀌고, 죽으면 처음부터 다시 시작하는 장르의 게임입니다. 대표적으로 '한 번 죽으면 캐릭터가 사라진다(영구 죽음)', '무작위로 생성되는 던전', '수많은 선택지(어떤 아이템을 먹을지, 어느 길로 갈지, 싸울지 도망칠지)'가 특징입니다. 이 '무작위성'과 '선택의 연속'이 강화학습을 보여주기에 아주 좋은 무대입니다. 왜냐하면 AI가 외운 답을 반복하는 게 아니라, 매번 달라지는 상황에서 판단하는 법을 배워야 하기 때문입니다.

## 1.3 왜 이 프로젝트가 강화학습을 잘 보여주나

- 선택의 연속: 로그라이크는 매 턴이 선택입니다. 강화학습은 바로 이 '연속된 선택으로 목표를 달성하는 법'을 배우는 기술입니다.

- 명확한 목표: '최종 보스 처치'라는 뚜렷한 목표가 있어, AI가 잘하고 있는지 점수로 측정하기 쉽습니다.

- 눈에 보이는 성장: 처음엔 초반에 죽던 AI가 점점 더 깊이 들어가고, 결국 보스를 잡는 과정을 그래프와 영상으로 보여줄 수 있습니다. '학습했다'는 걸 직관적으로 증명합니다.

## 1.4 최종 산출물(이 프로젝트가 끝났을 때 손에 남는 것)

- 직접 조작도 가능하고 AI도 플레이할 수 있는 간단한 로그라이크 게임

- 게임을 학습한 AI 모델 파일(보스를 처치할 수 있는 수준)

- 학습 과정 그래프(점수가 오르는 곡선)와 플레이 영상/GIF

- 상황을 입력하면 '이럴 땐 이렇게 하세요'를 알려주는 전술 추천 기능

# 2. 강화학습 기초 (입문자용)

이 장은 개념만 다룹니다. 코드가 아니라 '무슨 일이 벌어지는지'를 먼저 그림으로 이해하는 게 목적입니다.

## 2.1 핵심 개념 다섯 가지

강화학습은 강아지 훈련과 비슷합니다. 강아지(AI)에게 명령을 주고, 잘하면 간식(보상)을 줍니다. 강아지는 어떤 행동이 간식을 주는지 시행착오로 배웁니다. 강화학습의 다섯 가지 용어를 이 비유로 정리하면 다음과 같습니다.

| 용어 | 쉬운 뜻 | 우리 게임에서는 |
| --- | --- | --- |
| 에이전트(Agent) | 배우는 주체 | 게임을 플레이하는 AI |
| 환경(Environment) | AI가 활동하는 세계 | 우리가 만든 로그라이크 게임 |
| 상태(State) | 지금 상황 정보 | 체력, 위치, 적 위치, 가진 아이템 등 |
| 행동(Action) | AI가 고르는 선택 | 상하좌우 이동, 공격, 아이템 사용 등 |
| 보상(Reward) | 잘했는지 알려주는 점수 | 적 처치 +점수, 피해 -점수, 보스 처치 +큰 점수 |

## 2.2 학습이 일어나는 반복 고리

강화학습은 아래 네 단계를 수백만 번 반복하면서 이루어집니다. 사람이 답을 알려주는 게 아니라, AI가 직접 해보고 점수를 보며 스스로 고쳐나갑니다.

- AI가 현재 상태(체력, 적 위치 등)를 봅니다.

- 가능한 행동 중 하나를 고릅니다(처음엔 거의 무작위).

- 게임이 바뀌고, 보상 점수를 받습니다.

- '이 상황에서 이 행동이 좋았다/나빴다'를 조금씩 학습하고, 1번으로 돌아갑니다.

## 2.3 왜 '보상 설계'가 가장 중요한가

AI는 오직 보상 점수를 최대로 만들려고만 합니다. 그래서 보상을 잘못 설계하면 엉뚱한 걸 배웁니다. 예를 들어 '오래 살아남으면 +점수'만 주면, AI는 보스에게 다가가지 않고 구석에서 시간만 끌 수도 있습니다. 이 프로젝트에서 가장 많이 고민하고 여러 번 다듬어야 할 부분이 바로 이 보상 설계입니다. 이 문서 6장 로드맵에서도 보상 조정에 시간을 넉넉히 배정했습니다.

## 2.4 이 프로젝트에서 쓸 알고리즘: PPO

강화학습에는 여러 방법(알고리즘)이 있습니다. 우리는 PPO(Proximal Policy Optimization)를 사용합니다. 이름은 어렵지만, 입문자가 알아야 할 것은 세 가지뿐입니다. 첫째, PPO는 현재 가장 널리 쓰이고 안정적인 방법이라 자료가 많습니다. 둘째, 뒤에 소개할 도구(Stable-Baselines3)에 이미 완성된 형태로 들어 있어 우리가 알고리즘을 직접 구현할 필요가 없습니다. 셋째, 우리는 알고리즘 내부를 만들 필요 없이 '게임(환경)'과 '보상'만 잘 만들면 됩니다. 알고리즘의 수학은 나중에 여유가 생기면 공부해도 늦지 않습니다.

# 3. 게임 설계 (최대한 단순하게)

입문자 프로젝트의 성패는 '얼마나 작게 시작하느냐'에 달려 있습니다. 화려한 그래픽이나 복잡한 규칙은 3개월 안에 학습까지 끝내는 데 방해가 됩니다. 그래서 처음엔 글자로 표현되는 격자(그리드) 던전으로 시작합니다.

## 3.1 최소 버전(MVP) 규칙

| 요소 | 설계 |
| --- | --- |
| 맵 | 예: 9x9 또는 11x11 칸으로 이루어진 격자. 벽(#), 빈 칸(.), 시작점, 출구 |
| 플레이어 | 체력(HP), 공격력, 위치를 가짐. 상/하/좌/우 이동과 공격 가능 |
| 적 | 약한 몬스터 몇 마리. 접촉하거나 공격 범위에 들어오면 전투 |
| 아이템 | 포션(체력 회복), 무기(공격력 증가) 등 2~3종 |
| 층 구조 | 출구로 나가면 다음 층. 예: 1~2층은 일반 몬스터, 마지막 층에 보스 |
| 보스 | 체력이 높고 공격이 강한 몬스터. 이걸 잡으면 승리 |
| 패배 | 체력이 0이 되면 게임 종료(로그라이크의 영구 죽음) |

## 3.2 단계적으로 키우는 계획 (한 번에 다 만들지 않기)

아래처럼 3단계로 나눠 점점 복잡하게 만듭니다. 각 단계가 '학습이 되는지' 확인된 뒤에만 다음 단계로 넘어갑니다.

- 1단계(가장 단순): 맵 하나 고정, 적 1~2마리, 아이템 없음. 목표는 출구 도달. → AI가 길 찾기를 배우는지 확인.

- 2단계: 맵을 매번 무작위로 생성, 적과 아이템 추가, 여러 층. → AI가 상황 판단(싸울지 피할지, 포션 언제 쓸지)을 배우는지 확인.

- 3단계(목표): 마지막 층에 보스 배치. → AI가 자원을 아껴 보스전까지 살아남고 보스를 처치하는지 확인.

## 3.3 화면 표현

처음엔 터미널에 글자로 그리는 것(예: 벽은 #, 나는 @, 적은 E, 보스는 B)만으로 충분합니다. 학습에는 그래픽이 필요 없습니다. 나중에 여유가 있으면 pygame으로 간단한 2D 화면을 붙일 수 있지만, 이는 선택 사항이며 로드맵 후반의 보너스로 둡니다.

# 4. 기술 스택 (사용할 도구)

입문자에게는 '직접 다 만들기'보다 '검증된 도구를 조립하기'가 훨씬 낫습니다. 아래 도구들은 무료이고 자료가 많으며, 강화학습 입문의 사실상 표준입니다.

| 도구 | 역할 | 왜 이것을 |
| --- | --- | --- |
| Python | 전체 개발 언어 | 입문자 친화적이고 AI 분야 표준. 지금 배우는 언어 그대로 사용 |
| Gymnasium | 게임(환경)을 강화학습이 이해하는 형식으로 감싸는 규격 | 우리 게임과 AI를 연결하는 표준 '콘센트' 역할 |
| Stable-Baselines3 | PPO 등 강화학습 알고리즘이 완성된 라이브러리 | 알고리즘을 직접 안 만들어도 됨. 몇 줄로 학습 시작 가능 |
| NumPy | 숫자/배열 계산 | 게임 상태를 숫자로 다루는 데 필수, 기본 도구 |
| Matplotlib | 그래프 그리기 | 학습 점수가 오르는 곡선을 그려 성과를 눈으로 확인 |
| (선택) pygame | 간단한 2D 화면 | 후반에 여유가 있으면 시각화용으로만 추가 |

설치는 나중에 로드맵 1주차에서 한 줄 명령으로 진행합니다. 지금은 '이런 도구들을 쓴다' 정도만 기억하면 됩니다. 참고로 Gymnasium과 Stable-Baselines3는 원래 게임 AI 연구에서 쓰던 도구라, 우리 프로젝트에 딱 맞습니다.

# 5. 시스템 구조 (전체 그림)

프로젝트는 크게 세 덩어리로 이루어집니다. 각 덩어리를 따로 만들고 나중에 연결합니다.

| 구성 요소 | 하는 일 | 쉽게 말하면 |
| --- | --- | --- |
| 게임 엔진 | 로그라이크 규칙을 코드로 구현 | '놀이터'를 만드는 부분 |
| 학습 환경(Gymnasium 래퍼) | 게임을 AI가 주고받을 수 있는 형식으로 변환 | 놀이터와 AI 사이의 '통역사' |
| 학습 에이전트(PPO) | 반복 플레이하며 정책(policy)을 학습 | 실제로 배우는 'AI 두뇌' |
| 전술 추천기 | 학습된 두뇌에게 상황을 물어 답을 사람 말로 변환 | AI가 배운 걸 사람에게 '설명'하는 부분 |

데이터 흐름: 게임 엔진이 현재 상태를 통역사(환경)에게 주면, 통역사가 AI 두뇌에게 전달합니다. AI 두뇌가 행동을 정하면 다시 통역사를 거쳐 게임 엔진이 그 행동을 실행하고 보상을 돌려줍니다. 이 고리가 반복되면서 AI가 학습합니다. 학습이 끝난 뒤에는 전술 추천기가 이 두뇌를 불러와, 사용자가 준 상황에 대해 '어떤 행동을 추천하는지' 물어봅니다.

폴더 구조 예시(참고용):

- game/ — 게임 규칙 코드(맵 생성, 전투, 아이템)

- env/ — Gymnasium 환경 래퍼(게임↔AI 연결)

- train/ — 학습 실행 스크립트, 보상 설정, 저장된 모델

- recommend/ — 전술 추천 기능

- results/ — 그래프, 영상, 로그

# 6. 3개월 실행 로드맵 (주 단위)

총 12주 계획입니다. 하루 1~2시간 기준으로 짰고, 각 주는 '이번 주에 끝내면 되는 것' 하나에 집중합니다. 진도가 밀려도 괜찮습니다. 뒤에 나오는 '완충 주간'이 있어 조정할 수 있습니다. 각 달의 목표를 먼저 기억하세요: 1개월차=기초와 게임 만들기, 2개월차=AI가 배우게 하기, 3개월차=보스 공략과 추천 기능.

## 6.1 1개월차 — Python 기초 다지기 + 게임 만들기

이 달의 목표: 사람이 직접 플레이할 수 있는 간단한 로그라이크 게임을 완성한다. 아직 AI는 등장하지 않습니다. AI를 붙이기 전에 '놀이터'부터 튼튼하게 만드는 단계입니다.

| 주차 | 할 일 | 이번 주 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 개발 환경 설치(Python, 편집기), 도구 설치(NumPy 등). Python 기초 복습: 변수, 조건문, 반복문, 함수, 리스트 | 화면에 격자 맵을 글자로 출력할 수 있다 |
| 2주차 | 플레이어 이동 구현: 키 입력으로 상하좌우 움직이기, 벽 충돌 처리, 체력(HP) 개념 | 키를 눌러 맵 위 캐릭터를 움직일 수 있다 |
| 3주차 | 적과 전투 구현: 몬스터 배치, 공격, 체력 감소, 죽음 처리. 아이템(포션·무기) 추가 | 적과 싸우고 아이템을 먹을 수 있다 |
| 4주차 | 층 구조와 보스 뼈대: 출구로 다음 층 이동, 무작위 맵 생성, 마지막 층 보스 배치. 사람이 끝까지 플레이 가능하게 정리 | 사람이 직접 보스까지 도달해 승패가 갈린다 |

## 6.2 2개월차 — AI가 게임을 배우게 만들기

이 달의 목표: 앞서 만든 게임을 AI가 플레이하고 학습하도록 연결한다. 여기서 처음으로 강화학습이 등장합니다. 핵심은 '게임을 AI 형식으로 감싸기(환경 만들기)'와 '보상 설계'입니다.

| 주차 | 할 일 | 이번 주 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 5주차 | Gymnasium 학습, 게임을 환경으로 감싸기: 상태(state)를 숫자로 표현, 행동(action) 목록 정의 | AI가 무작위로라도 게임을 자동 플레이한다 |
| 6주차 | 보상 설계 1차: 적 처치 +, 피해 -, 층 진행 +, 죽음 - 등 점수 규칙 정하기 | 게임이 끝날 때 총점이 계산되어 나온다 |
| 7주차 | Stable-Baselines3로 PPO 학습 시작: 짧게 학습 후 점수 곡선 확인 | 학습을 돌리면 점수가 오르기 시작한다(1단계 맵 기준) |
| 8주차 | 학습 안정화 + 보상 재조정: 이상 행동(구석에 숨기 등) 잡기, 학습 설정 조정, 결과 그래프화 | AI가 1~2층을 안정적으로 통과한다 |

## 6.3 3개월차 — 보스 공략 + 전술 추천

이 달의 목표: AI가 보스를 처치하도록 만들고, 배운 전술을 사람에게 추천하는 기능을 완성한다. 프로젝트를 마무리하고 결과물을 정리하는 단계입니다.

| 주차 | 할 일 | 이번 주 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 9주차 | 보스전 학습 집중: 3단계 맵(보스 포함)으로 학습, 자원 관리(포션 아끼기)를 배우도록 보상 조정 | AI가 가끔이라도 보스를 처치한다 |
| 10주차 | 성능 끌어올리기: 더 오래 학습, 승률 측정, 여러 번 돌려 안정적으로 보스 처치 | 보스 처치 승률이 눈에 띄게 오른다 |
| 11주차 | 전술 추출 + 추천 기능(7장): 학습된 AI에게 상황을 물어 추천 행동을 사람 말로 변환 | 상황을 입력하면 추천 전술이 문장으로 나온다 |
| 12주차 | 마무리: 플레이 영상/GIF 만들기, 점수 곡선 정리, 코드 정리와 사용 설명서 작성, 회고 | 결과물 일체가 정리되어 남에게 보여줄 수 있다 |

## 6.4 완충 주간에 대하여

위 12주는 이상적인 경우입니다. 입문자는 특정 주에서 막히기 마련이므로, 실제로는 각 달의 마지막 주(4·8·12주차)를 '못다 한 일 따라잡기 + 정리' 시간으로 유연하게 쓰세요. 진도가 밀리면 게임 규칙을 더 단순하게 줄이는 것이 정답입니다. 규모를 키우는 건 시간이 남을 때만 합니다.

# 7. 전술 추천 시스템 설계

이 부분은 프로젝트의 마지막 요구사항이자 차별점입니다. '학습으로 배운 수많은 전술을 사용자에게 맞게 추천'하는 기능입니다. 어렵게 들리지만, 핵심 아이디어는 단순합니다: 학습이 끝난 AI 두뇌는 이미 '어떤 상황에서 무엇을 해야 하는지'를 알고 있습니다. 그 두뇌에게 상황을 물어보고, 대답을 사람이 알아들을 수 있는 문장으로 바꿔주면 됩니다.

## 7.1 작동 방식(3단계)

- 상황 입력: 사용자가 현재 게임 상황을 알려줍니다(예: 체력 20%, 앞에 보스, 포션 1개 보유). 실제 플레이 중 자동으로 읽어올 수도 있습니다.

- AI에게 질문: 학습된 AI 두뇌에게 이 상황을 주고 '가장 좋은 행동'과 '각 행동의 선호도'를 받아옵니다.

- 사람 말로 변환: '포션 사용(추천도 80%), 후퇴(15%), 공격(5%)' 같은 결과를 '지금은 체력이 낮으니 포션을 먼저 쓰고 거리를 두세요' 같은 문장으로 바꿔 보여줍니다.

## 7.2 '사용자에게 맞게' 추천한다는 것

사용자마다 플레이 성향이 다릅니다. 이를 반영하는 방법을 난이도 순서로 준비합니다. 쉬운 방법부터 시작하고, 시간이 남으면 다음 단계로 확장하세요.

- 기본(반드시 구현): 현재 상황에 대해 AI가 추천하는 행동과 그 이유를 알려준다.

- 중급(가능하면): 스타일 옵션을 준다. 예를 들어 '공격적' 성향이면 위험을 감수하는 행동에, '안전' 성향이면 생존 위주 행동에 가중치를 준다.

- 심화(여유 시): 여러 번의 학습 플레이 기록을 분석해 '보스전에서 이긴 판들은 이런 공통 패턴이 있었다'처럼 전술 요약을 뽑아 추천에 활용한다.

## 7.3 결과물 형태

추천 기능은 처음엔 간단한 명령줄 프로그램으로 충분합니다. 상황을 입력하면 추천 문장이 출력되는 형태입니다. 나중에 여유가 있으면 게임 화면 옆에 실시간 조언을 띄우는 형태로 발전시킬 수 있지만, 이는 보너스입니다.

# 8. 예상되는 어려움과 대응

입문자가 자주 막히는 지점을 미리 알아두면 당황하지 않습니다. 대부분의 문제는 '규모를 줄이는 것'으로 해결됩니다.

| 어려움 | 증상 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| AI가 안 배움 | 학습해도 점수가 안 오름 | 맵/규칙을 더 단순하게, 보상을 더 명확하게. 1단계 맵부터 다시 확인 |
| 엉뚱한 행동 | 구석에 숨거나 목표를 무시 | 보상 설계 재검토. '목표 접근'에 +점수, '시간 끌기'에 -점수 추가 |
| 학습이 느림 | 결과 보는 데 너무 오래 걸림 | 맵 크기 축소, 학습 단계를 짧게 여러 번 나눠 확인 |
| Python 문법 막힘 | 코드 오류가 잦음 | AI가 학습하기 전 단계이므로 여유 있음. 오류 메시지를 그대로 검색/질문 |
| 일정 지연 | 주차 계획이 밀림 | 완충 주간 활용. 기능을 줄여서라도 '동작하는 완성본' 우선 |

# 9. 성공 기준

프로젝트가 성공했다고 말할 수 있는 기준을 세 단계로 둡니다. 최소 기준만 넘겨도 '강화학습을 표현한다'는 목표는 달성입니다.

| 단계 | 기준 |
| --- | --- |
| 최소 성공(반드시) | 게임이 완성되고, AI가 학습으로 점수를 올려 최소 1~2층을 안정적으로 통과한다. 점수 곡선으로 학습을 증명한다 |
| 목표 성공 | AI가 보스를 어느 정도 승률로 처치하고, 기본 전술 추천 기능이 동작한다 |
| 도전 성공 | 높은 보스 처치 승률, 사용자 성향을 반영한 추천, 시각화된 플레이 영상까지 완성한다 |

# 10. 지금 바로 할 일 (다음 단계)

이 문서를 다 읽었다면, 다음 순서로 시작하세요. 한 번에 하나씩만 하면 됩니다.

- 개발 환경 준비: Python과 코드 편집기(예: VS Code)를 설치한다. (1주차 시작)

- Python 기초 훑기: 변수·조건문·반복문·함수·리스트를 짧게 복습한다.

- 가장 작은 게임부터: 격자 맵을 글자로 출력하는 코드 한 개를 완성해 본다.

- 막히면 이 문서로 돌아와 해당 장을 다시 읽는다. 특히 6장 로드맵과 2장 개념.

필요하면 각 주차별로 더 자세한 실습 가이드나 예제 코드, 학습 자료 목록을 이어서 만들어 드릴 수 있습니다. 이 설계 문서를 나침반으로 삼아 한 주씩 나아가면 됩니다.